Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: start – stop- continue

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | stop, gây nghẽn cuối sprint, ảnh hưởng đến tiến độ trong bộ sprint |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | stop, không kịp sửa dẫn đến PBI không hoàn thành để demo cho khách hàng |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc sprint retro, không liên đến quy trình làm việc |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | start, cần bắt đầu bổ sung việc kiểm thử trên điện thoại vào DoD |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Nhóm chưa thực hiện kiểm thử sớm trong quá trình phát triển khiến lỗi chỉ bị phát hiện ở gần cuối |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử ngay khi có chức năng hoàn thành; cập nhật kết quả kiểm thử hằng ngày và xử lý lỗi trước khi kết thúc Sprint | Developers và Scrum Master Duy | Daily Scrum hằng ngày và Sprint Retrospective tiếp theo | Nhật ký kiểm thử, danh sách lỗi và trạng thái Done của PBI |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Thứ tự 5 bước: 3-2-5-1-6

Hoạt động bị loại và lý do: hoạt động 4, vì scrum master không nên tự quyết định giải pháp và áp đặt lên nhóm, cần tạo điều kiện để cả nhóm cùng tìm ra hành động cần cải tiến

Lời mở đầu: Chào mọi người, hôm nay chúng ta họp Sprint Retrospective để nhìn lại những gì đã làm tốt và những vấn đề cần cải thiện trong Sprint vừa qua. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tập trung vào sự việc và quy trình, không đổ lỗi hay chỉ trích cá nhân. Mục tiêu của chúng ta là cùng tìm ra ít nhất một hành động cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo